Presupuesto web.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Proyecto | fecha |
| Empresa Zeta | 36 | 10/01/2022 |

Fecha de entrega: 25/01/2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| descripción | Cantidad | precio |
| Maquetado y prototipado web |  |  |
| Organización sistema de colores |  |  |
| Pruebas de usuarios |  |  |
| Desarrollo del sitio |  |  |
| Adaptado a desktop y Mobile |  |  |
| SEO estándar |  |  |
| Subida al servidor |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | $15000 |
|  |  |  |

\*No incluye:

Imágenes y videos (ni retoques).

Textos.

Hosting dominios y certificaciones (recomendación: Don web)

-consultar por guía-

Mantenimiento de sitio.

Términos y Condiciones \* El pago se realizará 50% al iniciar el proyecto y 50% al finalizar. \*(sin excepciones) Una vez aprobado el presupuesto se redactará un breve contrato que tendrá que ser firmado por cliente y proveedor con los servicios y clausulas detallados.

Modalidad del trabajo:

Tomará: 15 días. (30hs)

Valor por hora: $500

**Dia 1:** Acordar Prototipo base del sitio, ubicaciones generales de textos e imágenes, tanto desktop como Mobile. Todo será documentado por escrito claro para ambas partes.

**Dia 5:** Muestra base del sitio, ajustamos sobre lo charlado, el cliente se compromete a entregar entre el día 5 y día 7 las imágenes videos y textos (incluidos títulos) para continuar con el sitio, de llegar el día 7 y no obtener el material, se pausa el trabajo hasta nuevo aviso.

**Dia 10:** Muestra del sitio avanzado con imágenes videos y textos incluidos, ajustamos detalles sea cambiar alguna imagen video color o texto, agregar links de navegación activos.

**Dia 15:** Entrega final del sitio completo y pago del 50% restante.

Contacto:

[marciadiazz92@gmail.com](mailto:marciadiazz92@gmail.com)

Marcia Diaz -Desarrolladora web-